

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2025 года № 20

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022 - 2027 годы»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", Уставом Перекопновского муниципального образования, в целях повышения безопасности дорожного движения, приведения автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических стандартов, сохранности автомобильных дорог в границах населенных пунктов на территории Перекопновского муниципального образования, администрация Перекопновского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**"Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022- 2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022- 2027 годы»** |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 257 от 08 ноября 2007 г.  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  в Российской Федерации».  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  Устав Перекопновского муниципального образования |
| Заказчик  Программы | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.  Сохранность автомобильных дорог  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  - ремонт автомобильной дороги для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;  - сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;  - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;  - ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;  - повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказание экстренной медицинской помощи жителям;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |
| Сроки реализации программы | 2022-2027 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Общий объем финансирования | Затраты на реализацию мероприятий Программы составляет 38717,5 тыс. руб.  2022г –8038,5 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8030,5 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 8,0 тыс. руб.;  2023г –7816,7 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда–7816,7 тыс. руб.;  средства местного бюджета–0,0 тыс. руб.;  2024г –8393,2 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8393,2 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;  2025г –8130,9 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8130,9 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб..  2026г –3098,5 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –3098,5 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб..  2027г –3239,7 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –3239,7 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.. |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1.**«Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования»  **Подпрограмма 2.**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности» |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение дорожного полотна, улучшение условий жизни сельчан, привлечение молодых семей в поселение. Ремонт автомобильной дороги будет способствовать содействию экономического роста поселения, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог и проведения ее к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.  Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. |
| Контроль за исполнением | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на администрацию Перекопновского муниципального образования, депутатскую группу |
| Основной  Разработчик  Программы | Администрация Перекопновского муниципального образования |

2. Абзац 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

**"**Состояние транспортной сети Перекопновского МО на 2025 год приведено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория дорог и улиц** |  |
| Общая площадь дорог и улиц | 41,9 км |
| в том числе: |  |
| Улицы и дороги местного значения с твердым покрытием | 26,5 км |
| улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием | 15,4 км |

3. План мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и доступности населенных пунктов раздела 3 изложить в новой редакции:

План мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и доступности населенных пунктов Перекопновского муниципального образования

| **Наименование мероприятия** | **Протяженность (км)** | **Планируемые сроки реализации** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автодороги ул. Советская с. Краснянка | 1,18 | 2022 г. | Бюджет Перекопновского муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Новая с. Перекопное | 0,5 | 2022 г. | Бюджет Перекопновского муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Школьная с. Васильевка | 0,63 | 2022 г. | Бюджет Перекопновского муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. им. Спирина В. Р. с. Алексанлрия | 0,29 | 2022 г. | Бюджет Перекопновского муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Новая с. Перекопное | 0,7 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Комсомольская с. Перекопное | 0,05 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Лобачевых с. Перекопное | 0,2 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Советская с. Черная Падина | 0,4 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Набережная с. Черная Падина | 0,3 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. им. Спирина В. Р. с. Александрия | 0,4 | 2023 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Советская с. Черная Падина | 0,6 | 2024 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Набережная с. Перекопное | 0,1 | 2024 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. им. Ленина с. Еремеевка | 0,3 | 2024 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Советская с. Чистый Плес | 0,33 | 2024 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Набережная с. Чистый Плес | 0,33 | 2024 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. им. Ленина с. Еремеевка | 0,2 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. им. Ленина с. Еремеевка | 0,1 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Набережная с. Еремеевка | 0,68 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Набережная с. Еремеевка | 0,07 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Комсомольская с. Перекопное | 0,17 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Ремонт автодороги ул. Комсомольская с. Перекопное | 0,07 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Лобачевых с. Перекопное | 0,4 | 2025 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. К. Маркса с. Краснянка | 0,8 | 2026 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |
| Отсыпка щебнем ул. Полевая с. Краснянка | 0,9 | 2027 г. | Бюджет Перекопновского  муниципального образования |

4. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

**"Раздел 9.**

**Планируемые результаты реализации Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования**

**на 2022 - 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | |
| Бюджет сельского поселения Перекопновского МО | | Другие источники (в разрезе) | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| **Подпрограмма 1** . Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования | 125,0 |  | |  |  |  | 0,0 | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Подпрограмма 2** . Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности | 18078,5 |  | | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 2626,5 | 2547,7 | 3358,2 | | | 3257,9 | 3073,5 | 3214,7 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 2. | Мероприятие "Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области"  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 20514,0 |  | | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 5412,0 | 5244,0 | 5010,0 | | | 4848,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  | Итого: | 38717,5 |  | |  |  |  | 8038,5 | 7816,7 | 8393,2 | | | 8130,9 | 3098,5 | 3239,7 |

**5.** В разделе 12 паспорт подпрограммы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:

**"Паспорт подпрограммы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **подпрограммы** | **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности»** |
| 1 | 2 |
| Цели и задачи подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития муниципального образования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Общий объем финансирования | Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 38592,5 тыс. руб.  2022г –8038,5 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8030,5 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 8,0 тыс. руб.;  2023г –7791,7 тыс. руб. ., в том числе:  средства дорожного фонда - 7791,7 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;  2024г –8368,2 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8368,2 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб..  2025г –8105,9 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –8105,9 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;  2026г –3073,5 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –3073,5 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб..  2027г –3214,7 тыс. руб., в том числе:  средства дорожного фонда –3214,7 тыс. руб.;  средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение дорожного полотна, улучшение условий жизни сельчан, привлечение молодых семей в поселение. Ремонт автомобильной дороги будет способствовать содействию экономического роста поселения, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог и проведения ее к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.  Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. |

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства районного бюджета, целевые и добровольные пожертвования."

**6. Планируемые результаты реализации Подпрограмма 2** . **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования**

**на 2022 - 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет сельского поселения Перекопновского | Другие источники (в разрезе) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности | 18078,5 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 2626,5 | 2547,7 | 3358,2 | 3257,9 | 3073,5 | 3214,7 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие "Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области"  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 20514 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 5412,0 | 5244,0 | 5010,0 | 4848,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 38592,5 |  |  |  |  | 8038,5 | 7791,7 | 8368,2 | 7768,1 | 3073,5 | 3214,7 |

7. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022 - 2027 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. руб. | В том числе по годам реализации | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022 - 2027 годы | Администрация Перекопновского МО | всего | 38717,5 | 8038,5 | 7816,7 | 8393,2 | 8130,9 | 3098,5 | 3239,7 |
| местный бюджет | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 38709,5 | 8030,5 | 7816,7 | 8393,2 | 8130,9 | 3098,5 | 3239,7 |
| Подпрограмма № 1"Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования " | Администрация Перекопновского МО | всего | 125,0 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 125,0 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Подпрограмма № 2"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности" | Администрация Перекопновского МО | всего | 38592,5 | 8038,5 | 7791,7 | 8368,2 | 8105,9 | 3073,5 | 3214,7 |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 38584,5 | 8030,5 | 7791,7 | 8368,2 | 8105,9 | 3073,5 | 3214,7 |

Глава Перекопновского муниципального образования

Ершовского муниципального района

Саратовской области Е. Н. Писарева